中铁高铁电气装备股份有限公司

总装分厂立体货架拆装服务采购询价书

一、项目概况：

中铁高铁电气装备股份有限公司金台厂区（陈仓大道35号）提供总装分厂立体货架拆装施工服务。

二、服务内容：

1.按照总装分厂立体货架清单提供立体货架拆装服务，清单见附件1。

2.按照总装分厂立体货架安装位置图将立体货架从厂区最东侧厂房拆除装车运输至厂区最西侧两个厂房内卸车安装，立体货架拆除过程中叉车、运输车辆及安装货架所需地脚螺栓由甲方提供，其它货架连接螺栓由乙方提供。

3.乙方配备专业拆装货架工程人员5-6名，乙方必须确保工程如期完成，严格按照标准施工，施工工具自备。货架安装完毕后，乙方人员必须对货架的尺寸进行核实，检查所有地脚螺栓、连接螺栓、安全销等配件的安装紧固，乙方登高作业人员必须有登高作业证，乙方拆装货架过程中确保现场作业其它人员的安全。

4.对参加立体货架拆装的作业施工人员进行施工工艺、施工注意事项等进行交底，所有参加施工人员均应熟悉现场、方案要求，不盲目操作确保货架拆装过程完好无损，人员无任何安全事故。

5.双方的的权责划分

5.1甲方启动相关货架拆装工作时，提前一天通知乙方以便乙方做备。

5.2乙方按照甲方的要求，在7天内将立体货架拆装到甲方指定地点交予甲方确认。

5.3乙方应保证施工过程中甲方立体货架、人员的安全，立体货架无短缺、无损坏。如有损坏，由乙方在甲方规定时间范围内修复，无法修复的由乙方照价赔偿。

5.4乙方进入甲方工厂，应遵守甲方工厂安全管理相关规定。乙方在场人员的安全由乙方负责，一切安全事故由乙方负责。

5.5甲方将立体货架拆装清单上货架拆装承包于乙方，乙方拆装过程中发现有变形的货架一并修复保证正常使用，乙方承担在此施工期间的所有责任。

5.6乙方制定好货架拆装过程中安全协议并与甲方签订货架拆装服务安全协议书。

5.7立体货架拆装结束甲方验收合格后，乙方开具3%增值税专用发票给甲方，甲方在收到票据后60个工作日内付清。

三、报价人技术资格、要求

1.报价人要求

1.1在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任。

1.2具备合法有效的营业执照，报价人应具有仓储式货架拆除、安装等相关能力。

1.3质量保证能力要求：货架安装后同一巷道同列立柱片错位不大于20mm，单列货架对角线的长度差不大于25mm，保证横梁长度方向与立柱片宽度方向垂直。

1.4财务能力要求：投标人注册资金不少于500万元人民币，具有良好的银行资信。

1.5工程业绩：提供2021年-2022年具有良好的该类工程服务业绩3个。

1.6履约信用良好，近年经营活动中无合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。

2.报价书应提供技术资料

2.1应提供公司简介、营业执照、资质。

2.2近2年向企业提供货架拆装施工服务业绩履约证明3个，提供合同或发票影印件。

2.3施工人员等方面具有相应的能力证明。

2.4提供此项目货架拆装简要施工方案、质量保证措施、施工进度时间节点、人员安排及施工安全承诺书。

2.5报价表（见附件）。

四、报价说明

1.本次报价采用一轮报价的方式确定报价单位的最终报价。

2.报价人须提供报价文件一份正本、一份副本。当正本与副本不一致时，以正本为准。

3.报价单位将报价书装订成册、密封并在密封袋的封口处加盖公章，密封袋上标明询价书编号、报价单位名称、地址、联系方式。

4.报价人有串通、提供虚假资料等行为将失去参与资格。

5.在本询价书规定的截止时间前邮寄至高铁电气公司动力维修中心（1-04）办公室。

6.资料报送截止时间为2023年月6月27日14：00时

五、评价办法

询价工作纪律与保密要求：评价工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

1.询价小组

询价小组由询价人代表和专家共5人组成。其中询价人代表1人；专家评委4人，根据项目内容从公司指定推荐。

3.询价程序

3.1本次服务采用经评审的最低投标价法确定成交人。

3.2评审原则：询价人将按照总装分厂立体货架拆装服务要求且报价最低的原则确定成交商。询价人将对最终价格与市场行情进行比较，如本次询价结果偏离市场行情，询价人有权拒绝本次询价结果。

3.3询价人确定成交商后，和成交商10个工作日内签订合同。成交商无正当理由拒签合同的将被列为中铁高铁电气装备股份有限公司不良合格供方，一年内不得参与高铁电气公司相关的投标、询价。

六、联系人信息：

询价人：中铁高铁电气装备股份有限公司

项目地址：陕西省宝鸡市陈仓大道35号

联系人：何荣

电话：0917-2829091

邮箱：745130961@qq.com

附件1：项目报价表

2023年6月20日

# 附件1：

# 总装分厂立体货架清单

| 序号 | 货架名称 | 单位 | 数量 | 层数 | 规格（mm） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 料箱横梁式货架 （放置小料斗） | 组 | 243 | 5 | H4500×D650×L1300 |  |
| 2 | 横梁式货架 （放置大料斗） | 组 | 18 | 3 | H3600×D1000×L2600 |  |
|  | 费用总计 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.上表报价含3%增值税，以上报价均取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2.报价单位须按照以上清单序号名称报价。

3.人员工资和人员保险等费用均由报价单位自行承担。

合价总计（人民币大写）：

服务商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年   月   日